常见几种开发模型：惯用过程模型、专用过程模型、统一过程（适用于OOP）

惯用过程模型：

瀑布模型（沟通、策划、建模、构建、部署）

沟通：项目启动、需求获取；

策划：项目估算、进度计划、项目跟踪；

建模：分析、设计；

构建：编码、测试；

部署：交付、支持、反馈；

瀑布模型又称为经典生命周期

V模型：瀑布模型的变体

见课本P31

- 将瀑布模型的活动细化为动作

- 验证确认动作与开发过程动作的关系进行对应

- 瀑布模型的特点：

- 结构简单；

- 阶段间具有顺序性和依赖性；

- 推迟实现的观点：前面步骤完成后才考虑实现；

- 质量保证的观点：每一阶段都需要有文档以及经过评审；

- 瀑布模型存在的问题：

- 要求客户明确需求：但客户难以准确表达所有需求。

- 交付的时间太迟：对于存在的重大缺陷，将可能造成惨重损失。

- 可能导致一些阻塞

- 过于理想化：难以适用需求变更。

- 增量过程模型

- 提出背景：

- 需求不明确

- 迫切需要为用户迅速提供一套功能有限的软件产品

- 续版本中再进行细化和扩展功能。

- 增量模型综合了线性过程流和并行过程流的特征：

- 以一种演化过程流的方式生产出软件的可交付增量。

- 以迭代方式运用瀑布模式。

- 第一个增量往往是核心产品：先满足基本的需求

- 附加特性：

- 客户使用该核心产品或者进行仔细的评价；

- 并根据评价结果制定下一个增量计划

- 更好地满足客户的要求。

- 优点：

- 能在较短时间内向用户提交可完成部分工作的产品；

- 用户有较充裕的时间学习和适应新产品；

- 易于保证核心功能正确；

- 可以基于早期版本来获取需求；

- 项目完全失败的风险小；

- 问题：

- 用户需求划分困难：功能联系紧密，难以完全分开；

- 难以确定所有版本共需的公用模块：缺乏软件复用思想

- 演化过程模型：

- 提出背景：

- 开发过程中，业务和产品需求经常变化；

- 严格的交付时间：使得开发团队不可能圆满完成软件产品，但是必须交付功能有限的版本以及应对竞争或商业压力；

- 往往很好地理解了核心产品需求，但是细节问题却没有定义。

- 两种常用演化过程模型：

- 原型开发方法

- 何时采用原型开发方法：

- 客户：提出仅一些基本功能，但未详细定义输入、输出和处理需求

- 开发人员：可能对开发运行环境、算法效率、操作系统的兼容性和人机交互等情况不确定

- 解决思路：

- 快速开发一个可执行的系统：简单，充分利用现有的代码片段

- 帮助客户以及开发人员明确不确定性

- 存在的问题：

- 用户：期望值太高

- 以为原型就即将完成的版本

- 不能合理评估工作量、开发时间

- 不愿意重构，要求对软件稍加修改使其变为一个可运行的产品

- 软件工程师：提高原型开发的效率

- 经常使用不合适的操作系统或程序设计语言

- 经常采用一种低效的算法，仅为了证明系统的能力

- 螺旋模型

- 结合原型法和瀑布模型的特征

- 原型开发的迭代性质：采用循环的方式，逐步加深系统定义和实现的深度；

- 瀑布模型的系统性和可控性：确定一系列里程碑（基线），确保利益相关者都支持系统解决方案；

- 第一圈一般开发出产品的需求规格说明；

- 项目经理还会调整完成软件开发需要迭代次数；

- 演化过程模型缺点：

- 迭代频率不好控制

- 如果演化的速度太快，项目肯定会陷入混乱；

- 如果演化速度太慢，则会影响生产率

- 注重灵活性而非高质量，追求速度而非零缺陷

- 专用过程模型：

- 特点：只有惯用过程模型的一些特点，适用面狭窄，只适用于个别软件

- 构件开发模型：

- 本质属于演化模型，利用迭代方式构建软件

- 优点：

- 能使软件复用

- 减少项目开发费用

- 缩短项目开发周期

- 形式化方法模型：

- 非形式化方法：用自然语言描述需求规格说明

- 半形式化方法：用数据流图或实体－联系图建立模型

- 形式化方法：应用严格的数学符号来说明、开发和验证系统

- 形式化方法模型应用：有穷状态机、Petri网络，Z语言

- 面向方面的软件开发（AOSD）

- 它结合生产式和组件式开发方法，找出程序中的横切关注点，这些关注点的实现被定义为“方面”。

- AOSD最大好处：支持关注点的分离

- 统一过程

- 发展史三个阶段：面向对象开发方法、统一建模语言、统一过程

- 统一过程以用例为驱动，过程迭代式，迭代有5个阶段：起始阶段、细化阶段、构建阶段、转换阶段、生产阶段

- 统一过程的二维表示

- 横轴表示时间：划分为阶段和迭代

- 时间轴：4个顺序阶段，初始、细化、构造、交付

- 起始阶段：

- 体系架构：仅是主要子系统及其功能、特性的试探性概括，在初始阶段出现

- 细化阶段建立可执行的结构原型

- 构造阶段经过α测试

- 交付阶段经过β测试

- 纵轴表示过程组件：开发各阶段的任务

- 9个工作流

- 统一过程定义：用例驱动，以架构为核心，迭代并且增量

- 敏捷开发方法定义：从1990年代开始逐渐引起广泛关注的一些新型软件开发方法，是一种应对需求快速变化的一种软件开发思想。

- 用例图概念：用户与系统交互的最简表示形式，展现了用户和与他相关的用例之间的关系。

- 作用：用户沟通的工具，迭代式完善需求，是系统测试的依据

- 在定义阶段的需求获取用到

- 活动图概念：描述系统行为的模型视图

- 作用：用来描述动作和动作导致对象状态改变的结果

- 软件开发团队的4种组织模式：

- 封闭式模式

按照传统的权利层次组织团队

优点：当做过相似的软件产品，这种团队的开发效率较高

缺点：决策效率低下，难以进行创新性的工作

- 随机式模式

松散地组织团队，团队工作依赖于团队成员个人的主动性

优点：创新或技术上的突破，很有优势

缺点：当需要有次序的工作，团队会陷入困境

- 开放式模式

试图以一种既具有封闭式范型的控制性，又包含随机式的创新性的方式来组织团队。

- 同步式模式

依赖于问题的划分，组织团队成员各自解决问题的一部分